Project Workflow: Backend Division

Phase 1: Discovery & Tech Stack

Fase penentuan arah agar tidak salah pilih di tengah jalan.

- Briefing: Bedah requirement dari PM/Client. Apa masalah utamanya? Apa fitur wajibnya?

- Tech Stack Selection: Penentuan bahasa (Node.js/Go/Python), Database (Postgres/Mongo), dan Cache (Redis).

- Infrastructure Plan: Rencana hosting (AWS/GCP/VPS) dan third-party API (Payment Gateway, SMS, Mailer).

- Output: Dokumen Spesifikasi Teknis (Tech Stack & Architecture Overview).

Phase 2: Database & Architecture Design (The "Wajib" Phase)

Pondasi sistem. Gagal di sini, aplikasi bakal sering dibongkar pasang.

- ERD Drawing: Desain skema tabel dan relasinya (Primary Key, Foreign Key, Data Types).

- System Architecture: Tentukan pola folder (misal: Clean Architecture atau Hexagonal) agar kode mudah di-scale.

- API Design: (Opsional tapi disarankan) Bikin list urutan kerja API (Flowchart).

Output: Gambar ERD (dbdiagram.io) dan Task Management di Notion/Trello.

Phase 3: Development - Sprint 1 (Core & Security)

Membangun "rumah" dan sistem keamanannya.

- Project Setup: Inisialisasi framework, pasang Boilerplate, koneksi Database, dan Logger.

- Core Feature: Implementasi CRUD dasar, sistem Register & Login.

- Security Implementation: * Hasing password (Bcrypt/Argon2).

  - Authentication (JWT/OAuth).

  - CORS & Rate Limiting (Proteksi dari serangan DDoS/Brute Force).

- Output: Base Project dan Endpoint dasar yang bisa di-akses.

Phase 4: Development - Sprint 2 (Business Logic & Integration)

Membangun otak atau fungsi utama aplikasi.

- Business Logic: Ngoding fitur utama (Contoh: Logic sewa, hitung denda, otomatisasi status).

- Third-party Integration: Integrasi Payment Gateway (Midtrans/Xendit), Map API, atau Webhook handler.

- Live Documentation: Wajib update Swagger/OpenAPI/Postman setiap kali fitur selesai agar tim Frontend bisa langsung slicing.

- Output: Fitur utama yang fungsional secara end-to-end.

Phase 5: QA, Testing & Bug Fixing

Memastikan aplikasi tidak "meledak" saat dipakai user.

- Internal Testing: Pengetesan mandiri via Postman/Insomnia.

- Automated Testing: Menulis Unit Test atau Integration Test untuk fitur krusial.

- UAT (User Acceptance Test): QA/PM melakukan simulasi skenario user nyata.

- Bug Fixing: Perbaikan cepat jika ditemukan ketidakkonsistenan data (misal: saldo tidak terpotong).

- Output: API stabil yang sudah terverifikasi bebas bug kritikal.

Phase 6: Deployment & Monitoring

Rilis ke dunia nyata.

- CI/CD Pipeline: Otomatisasi push kode dari GitHub ke server (GitHub Actions/GitLab CI).

- Environment Sync: Pastikan .env produksi sudah aman dan benar.

- Monitoring & Logging

- Output: API Live di URL Production (misal: api.namaprojek.com).

Git & Commit Guidelines

Biar GitHub lu nggak kotor, wajib pake format Conventional Commits:

| Type | Kegunaan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| feat | Fitur baru | feat(auth): add password reset via email |
| fix | Perbaikan bug | fix(rental): fix calculation for late returns |
| chore | Setup/Lib/Config | chore(db): add indexing to transaction_id |
| docs | Dokumentasi | docs(swagger): update specs for payment webhook |
| refactor | Rapihin kode | refactor(service): simplify loyalty point logic |

Branching Strategy

- main: Jalur suci. Hanya berisi kode yang sudah 100% stabil (Production).

- dev: Jalur penggabungan semua fitur sebelum rilis.

- feature/nama-fitur: Tempat developer ngoding fitur masing-masing.